Informe de Análisis y Porcentaje de Avance del Sistema (SGP - Educación Universitaria)

A continuación, se presenta un informe detallado basado en la revisión de las pantallas del sistema de gestión (SGP), incluyendo la descripción de cada módulo, las opciones de menú disponibles, el detalle operativo y el porcentaje de avance estimado de las funcionalidades implementadas frente a las pendientes.

1. Resumen Ejecutivo de Avance Global

| Componente / Módulo | Estado General | Porcentaje Estimado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Seguridad (Login) | Operativo / Implementado | 100% |
| Módulo de Usuarios | Funcional (Con datos de prueba/registros) | 100% |
| Módulo de Especialidades | Estructura visual lista, pendiente de poblar datos completos | 70% |
| Módulo de Médicos y Especialidades | Funcional con listados y opciones de acción | 90% |
| Módulo de Horarios Médicos | Implementado con visualización y registro | 90% |
| Módulo de Parentescos | Catálogo cargado correctamente | 100% |
| Módulo de Citas (Nueva Cita / Gestión) | Formularios estructurados, pendientes de validación final | 80% |
| Estadísticas Básicas | Visualización estática / Pendiente de conexión a datos dinámicos | 40% |
| Trazabilidad de Usuario | Operativo (Registra eventos y bitácoras) | 100% |
| Archivos Cargados / Procesados | Estructura disponible, con reportes vacíos o por procesar | 50% |
| PROMEDIO DE AVANCE GLOBAL | Desarrollo Avanzado | 78% |

2. Detalle por Pantalla y Opciones de Menú

2.1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

- Descripción: Pantalla de acceso principal al SGP del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

- Opciones y Controles:

  - Campos de texto para Usuario y Contraseña.

  - Botón de acceso (Entrar).

- Estado de Avance: 100% Realizado.

2.2. Menú Principal y Módulos de Gestión

El menú superior habilita la navegación entre los siguientes submódulos principales: Usuarios, Especialidades, Médicos, Horarios, Parentescos, Citas, Estadísticas, Trazabilidad y Archivos Cargados.

A. Módulo de Usuarios

- Descripción: Permite administrar la lista de usuarios del sistema, sus módulos asignados y permisos de autorización.

- Opciones de la Pantalla:

  - Tabla de registros con columnas: Nombre y Apellido, Nombre de Usuario, Módulo, Activo, Autorizado, Autorizar Cita, Acciones y Procesos.

  - Buscador y selector de cantidad de registros a mostrar.

- Estado de Avance: 100% Realizado (Visualización y registros operativos).

B. Módulo de Especialidades

- Descripción: Catálogo de especialidades médicas disponibles en el sistema.

- Opciones de la Pantalla:

  - Listado con campos: Especialidad, Siglas, Turno Mañana, Turno Tarde, Ubicación, Activo, Acciones y Procesos.

- Estado de Avance: 70% Realizado (Interfaz lista, faltan datos operativos en la vista principal mostrada).

C. Módulo de Médicos & Especialidades

- Descripción: Relación y gestión del personal médico asignado a cada especialidad, control de vacaciones y estatus laboral.

- Opciones de la Pantalla:

  - Tabla con información de médicos, número de especialidad, estatus de actividad, turno actual, inicio y fin de vacaciones.

  - Botones de acción rápida por registro (Ver, Editar) y procesos adicionales.

- Estado de Avance: 90% Realizado.

D. Módulo de Horarios Médicos

- Descripción: Asignación y control de turnos semanales (mañana y tarde) por médico y especialidad.

- Opciones de la Pantalla:

  - Botón Registrar Nuevo Horario.

  - Matriz de días de la semana (Lunes a Sábado) dividida en turnos de Mañana y Tarde.

  - Opciones de búsqueda, filtrado y acciones de gestión.

- Estado de Avance: 90% Realizado.

E. Módulo de Parentescos

- Descripción: Catálogo de vínculos familiares permitidos para los beneficiarios (Titular, Cónyuge, Madre, Padre, Hijo/a, etc.).

- Opciones de la Pantalla:

  - Tabla limpia con la lista de parentescos y buscador integrado.

- Estado de Avance: 100% Realizado.

F. Módulo de Gestión de Citas ("Nueva Cita Para Titular o Beneficiario")

- Descripción: Formulario completo para el agendamiento de citas médicas.

- Opciones de la Pantalla:

  - Datos de la Cita: Selección de tipo de solicitud, médico y fecha de la cita.

  - Datos del Paciente: Campos para cédula, nombres, apellidos, género, fecha de nacimiento, teléfonos, correo electrónico, estado civil, tipo de empleado, condición especial, condición legal e información adicional.

  - Datos del Titular: Sección complementaria con los datos de identificación del titular en caso de ser un familiar beneficiario.

  - Botones de control: Cancelar y Crear Cita.

- Estado de Avance: 80% Realizado (Formulario estructurado en su totalidad; requiere pruebas funcionales de guardado).

G. Módulo de Estadísticas Básicas

- Descripción: Panel de indicadores cuantitativos del sistema.

- Opciones de la Pantalla:

  - Tarjetas resumen métricas para Especialidades, Género y Tipo de Paciente.

- Estado de Avance: 40% Realizado (Estructura visual presente, pendiente de integración con consultas de conteo dinámicas).

H. Módulo de Trazabilidad de Usuario

- Descripción: Registro de auditoría y seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios en la plataforma.

- Opciones de la Pantalla:

  - Filtros por rango de fechas (Fecha Desde, Fecha Hasta), módulo, usuario y dirección IP.

  - Botón Buscar y tabla detallada con columnas: Trazabilidad, Fecha de Registro, Evento, Usuario, Dirección IP y Transacción de Datos.

- Estado de Avance: 100% Realizado (Registros de bitácora activos y funcionales).

I. Módulo de Archivos Cargados / Procesados

- Descripción: Interfaz para la importación, validación y control de archivos masivos o lotes de datos.

- Opciones de la Pantalla:

  - Filtro por cédula/código y botón de búsqueda.

  - Tabla de visualización de registros cargados (Universidad/Institución, Cédula Titular, Apellidos, Nombres, Parentesco, Sexo, Fecha de Nacimiento, Edad, Teléfono, Correo, Cargo, etc.).

- Estado de Avance: 50% Realizado (Interfaz visual disponible, pendiente de consolidación de carga de datos masivos en los registros mostrados).

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Fortalezas: Los módulos core del sistema (Autenticación, Gestión de Usuarios, Médicos, Horarios, Parentescos y Trazabilidad) se encuentran en un estado maduro y operativo.

- Áreas de Atención Prioritaria:

  - Conectar los contadores de la sección de Estadísticas Básicas para que reflejen datos reales en tiempo real.

  - Finalizar la carga y validación de los datos masivos en el módulo de Archivos Cargados.

  - Realizar pruebas integrales de flujo en el formulario de Nueva Cita para garantizar la correcta vinculación entre pacientes, titulares y agendas médicas

Sistema SGP

Registrar una Cita

# Objetivo

Indicar los Módulos mínimos para registrar una cita

Indicar una fecha estimada de entrega para registrar la cita.

# Módulos Mínimos Necesarios

Modulo Especialidades, Médicos, Horarios, Usuarios,

Modulo Nueva Cita Titular-Beneficiario, Nueva Cita Autorizado, Lista de las Citas,

Crear una lista de estándares de aprendizaje y contenido aquí

# Módulos y Porcentaje de Avance

Crear una lista de objetivos aquí

Crear una lista de objetivos aquí

Crear una lista de objetivos aquí

# Consideraciones

# . mostrar solo las opciones relacionadas al contexto de la cita

# Procedimientos a Crear

Crear una lista de objetivos aquí

Crear una lista de objetivos aquí

Crear una lista de objetivos aquí

# Respecto a las Estadísticas y Reportes

Crear una lista de objetivos aquí

# Eventos externos al proyecto

- Crear una lista de objetivos aquí

# Fecha Estimada:

La entrega para registras la cita es para el 00/00/2026.